| # АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ # Каслинского района Челябинской области ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |
| --- | --- | --- |
| «20 » июля 2022г. № 20 д. Григорьевка |  |  |
| # "Об утверждении Порядка списания затрат по объектам незавершенного строительства администрации Григорьевского сельского поселения" |  |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от 01.12.2010 N 157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению", приказом Минфина России от 06.12.2010 N 162н "Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению", в целях определения единых требований к списанию затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Григорьевского сельского поселения, руководствуясь Уставом Григорьевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок списания затрат по объектам незавершенного строительства, согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.

2. Создать и утвердить состав межведомственной комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства, согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава

Григорьевского сельского поселения:                                                   И.В. Верчинова

Приложение N 1

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от «20» июля 2022 г. N 20

### ПОРЯДОК

### списания затрат по объектам незавершенного строительства

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру принятия и согласования решений о списании затрат по объектам незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджета Григорьевского сельского поселения.

1.2. В Порядке применяются следующие термины и определения:

- объект незавершенного строительства (далее - объект) - объект общественной инфраструктуры (здание, строение, сооружение, другие объекты), не являющийся самостоятельной учетной единицей, финансирование которого осуществлялось за счет средств бюджета Григорьевского сельского поселения, в отношении которого проведены предпроектные работы, разработка проектной документации, проектно-изыскательские работы, технико-экономическое обоснование или строительство (реконструкция) которого не завершено (прекращено) либо не начато;

- затраты по объектам незавершенного строительства (далее - затраты) - произведенные капитальные вложения в объекты основных средств, которые не были созданы, в том числе в сумме расходов по выполнению предпроектных работ, проектной документации, проектно-изыскательских работ, технико-экономического обоснования, строительно-монтажных работ, монтажу оборудования, прочих работ и затрат, входящих в смету стройки в денежном выражении, не приведших к возведению (созданию) объекта основного средства (объекта незавершенного строительства) или вводу его в эксплуатацию.

1.3. Решение затрат по объектам незавершенного строительства принимается в отношении объектов, отвечающих одному из следующих требований:

1.3.1. Проектная (предпроектная, проектно-сметная, проектно-изыскательская и прочая) документация не соответствует законодательству в связи с изменениями нормативной правовой базы, регулирующей требования к проектной (предпроектной, проектно-сметной, проектно-изыскательской и прочей) документации.

1.3.2. Возведенные строительные конструкции и (или) элементы конструкций в результате длительного перерыва в строительстве частично или полностью разрушены и не пригодны для дальнейшего использования.

1.3.3. Отсутствует экономическая целесообразность дальнейшего строительства (создания) объекта.

1.3.4. Отсутствуют документы, подтверждающие затраты на строительство (создание) объекта, объекта незавершенного строительства, строительство (создание) которых прекращено более 5 лет назад.

1.3.5. Отсутствуют документы, подтверждающие затраты на проектирование, предпроектные работы, изыскания, обследование, строительно-монтажные работы, иные затраты.

1.4. Учреждение, имеющее на своем балансе объект незавершенного строительства, отвечающий одному из условий пункта 1.3 настоящего Порядка, направляет главе администрации Григорьевского сельского поселения  ходатайство о списании затрат по незавершенному строительством объекту, в котором отражаются:

а) технико-экономическая характеристика объекта;

б) обоснованные предложения о списании затрат по объектам незавершенного строительства с указанием причин списания, информации о финансировании объекта, о стоимости выполненных работ, а также кредиторской задолженности (при наличии).

1.5. К ходатайству о списании затрат при необходимости прикладываются:

а) копии документов, подтверждающих строительство объекта за счет средств бюджета Григорьевского сельского поселения;

б) информация о том, что объект не является предметом действующего договора строительного подряда (с приложением подтверждающих документов);

в) информация о наличии проектной документации и сроках действия технических условий;

г) справка о затратах на объект незавершенного строительства, числящийся на балансе учреждения;

д) информация о техническом состоянии объекта;

е) ведомость затрат по объекту незавершенного строительства, оформленная в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

К ходатайству о списании выполненных работ и затрат могут быть приложены иные документы, относящиеся к данным объектам.

1.6. Глава администрации Григорьевского сельского поселения  направляет документы в адрес межведомственной комиссии по списанию затрат по объектам незавершенного строительства (далее - Комиссия) для принятия решения о списании затрат в отношении объекта незавершенного строительства.

Для участия в заседаниях Комиссии могут приглашаться независимые эксперты с их согласия и иные специалисты, обладающие специальными знаниями в данной сфере.

1.7. Комиссия осуществляет следующие полномочия:

а) рассматривает полученные ходатайства и приложенные к ним документы;

б) проводит анализ предоставленной технической документации по объектам и данных бухгалтерского учета;

в) устанавливает возможность дальнейшего использования объекта и целесообразность его восстановления;

г) устанавливает возможность дальнейшего использования элементов, узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования;

д) устанавливает причины списания затрат в отношении объекта незавершенного строительства;

е) принимает решение о списании затрат в отношении объекта незавершенного строительства, о восстановлении объекта, о дальнейшем использовании объекта, его элементов, узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования.

Комиссия вправе выезжать на место размещения объекта незавершенного строительства.

1.8. Принятое Комиссией решение о согласовании списания выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства либо об отказе в согласовании списания выполненных работ и затрат по объекту незавершенного строительства оформляется протоколом Комиссии.

Основанием для отказа в согласовании списания затрат по объекту незавершенного строительства является возможность восстановления и использования объекта незавершенного строительства, его элементов, узлов, деталей, конструкций, материалов и оборудования.

1.9. Подготовка и утверждение акта о списании затрат по объекту незавершенного строительства осуществляется Учреждением, на балансе которого учитываются данные затраты, на основании решения Комиссии.

1.10. Списание затрат по объекту незавершенного строительства производится на основании утвержденного акта о списании или акта приемки-передачи затрат в соответствии с действующим законодательством и правилами бухгалтерского учета.

1.11. В случае несогласования списания затрат по объекту незавершенного строительства Комиссия выносит свои рекомендации по дальнейшему использованию объекта незавершенного строительства (консервация, достройка или другие варианты вовлечения в хозяйственный оборот).

1.12. Реализация рекомендаций по дальнейшему использованию объекта незавершенного строительства осуществляется Учреждением, на балансе которого числится этот объект.

Приложение

к Порядку списания затрат

по объектам незавершенного строительства

### Ведомость затрат по объекту

### незавершенного строительства

| N п/п | Наименование объекта | Характеристика объекта |  |  | Сроки строительства |  | Предполагаемые к списанию затраты (руб.) | Предложения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Место нахождение | Сметная стоимость строительства (руб.) | Стоимость объекта незавершенного строительства, числящегося на балансе (руб.) | Дата начала (месяц, год) | Дата фактического прекращения (месяц, год) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Глава Григорьевского сельского поселения:                        _________

Главный бухгалтер:                                          __________

Приложение N 2

к постановлению администрации

Григорьевского сельского поселения

от «20 » июля 2022 г. N 20

### СОСТАВ

### межведомственной комиссии по списанию затрат по объектам

### незавершенного строительства

| Председатель комиссии | Верчинова Ирина Владимировнав | Глава Григорьевского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| секретарь комиссии | Тимакова Елена Николаевна | Зам.главы администрации Григорьевского сельского поселения |
| Члены комиссии: |  |  |
|  | Мутигулина Марина Сунагатовна | Главный бухгалтер администрации Григорьевского сельского поселения |
|  | Несина Ирина Николаевна | Документовед администрации Григорьевского сельского поселения |